Projektindító dokumentáció

Tartalom

Projekt Leírása	1

Projekt elemei:	1

Weboldal terv	1

Erőforrás-tervezés	2

Költségek felmérése	2

Kockázatmenedzsment	2

Projekt Leírása

Projekt elemei

- Egy gépszereléssel foglalkozó cég weboldalának elkészítése.

- Egy-egy szerelés elvégzése, dokumentálása és videóra rögzítése a tagok által. (Gép szétszedés, majd összeszerelés).

A videókat mobileszközökkel készítjük.

Az elkészült videókat megvágott, szerkesztett formátumban mellékeljük, a weboldalon a cég információi mellett a gépszerelés lépéseit is dokumentáljuk.

Megvalósítás

A számítógép összeszerelés már meglévő alkatrészekből fog zajlani

Weboldal terv

A weboldal főoldalán a következő információk kerülnek közlésre:

- Cég szolgáltatásai: Gépszerelés, javítás, OS telepítés, Hardver-Szoftver analitika.

- Üzleti megkeresés űrlap

- Kontakt információk

Az egyik aloldalon a gépszerelés lépéseit dokumentáljuk, képekkel, magyarázatokkal illusztrálva, továbbá a média lejátszók is itt jelennek meg a felvett videókhoz.

Projekt hatókör háromszög

Munkamenet és felosztás

Ütemterv

A projekt ütemterve előreláthatólag:

- Az első hét az előkészüléssel fog telni. Itt kerülnek beszerzésre a szükséges eszközök és kerül megírásra a projektindító dokumentáció.

- A második héten vesszük fel a tartalmat a gépszerelésről, majd megvágjuk és szerkesztjük azokat.

- A harmadik héttől kezdve a weboldal programozásán fogunk foglalatoskodni. Az oldalak az ötödik hétre elkészülnek, a lépéseket dokumentáljuk.

- Az ötödik héten elkészül a prezentáció, ami előadásra kerül.

Gantt-diagram a projekt időbeosztásáról

Teendők nagyobb csoportokba bontva

Erőforrás-tervezés

Nem raktározható:

Emberi: Két programozó

Idő: 5 hét

Raktározható:

Eszközök:

2 db Asztali számítógép

2 db Okostelefon

A projektet a kilencedik osztályban megszerzett gépszerelési ismereteinkre építjük.

Költségek felmérése

Indulótőke 2-5 ezer forint, ezt és az esetleg még felmerülő költségeket ösztöndíjból igyekezünk fedezni.

A gépszereléshez szükséges processzor-hűtő pasztákat, statikusság elleni védő alátéteket finanszírozzuk ebből.

Kockázatmenedzsment

Emberi tényezők:

Betelt napirend: Teendők felhalmozódása, magánéleti események, iskolai követelmények.

Egészségügyi problémák: betegségek

A felszerelés megsérülése helytelen kezelés esetén

Felszerelés meghibásodása: Számítógépek, telefonok