Projekt Bemutató

Projekt elemei:

* Egy gépszereléssel foglalkozó cég weboldalának elkészítése.
* Egy-egy szerelés elvégzése, dokumentálása és videóra rögzítése a tagok által. (Gép szétszedés, majd összeszerelés).

A videókat mobileszközökkel készítjük.

Az elkészült videókat megvágott, szerkesztett formátumban mellékeljük, a weboldalon a cég információi mellett a gépszerelés lépéseit is dokumentáljuk.

Weboldal terv

A weboldal főoldalán a következő információk kerülnek közlésre:

* Cég szolgáltatásai: Gépszerelés, javítás, OS telepítés, Hardver-Szoftver analitika.
* Üzleti megkeresés űrlap
* Kontakt információk

Az egyik aloldalon a gépszerelés lépéseit dokumentáljuk, képekkel, magyarázatokkal illusztrálva, továbbá a média lejátszók is itt jelennek meg a felvett videókhoz.

Erőforrás-tervezés

Nem raktározható:

Emberi: Két programozó

Idő: 5 hét

Együttműködés: A legtöbb hétköznap a délutáni órában tudunk együttműködni, hétvégéken délelőtt és után is.

Raktározható:

Eszközök:

Két számítógép, tartalék processzor-hűtő paszta, statikusság ellen védő közeg (Alátét), csavarhúzók.

A projektet a kilencedik osztályban megszerzett gépszerelési ismereteinkre építjük.

Költségek felmérése

Indulótőke 2-5 ezer forint, ezt és az esetleg még felmerülő költségeket ösztöndíjból igyekezünk fedezni.

A gépszereléshez szükséges processzor-hűtő pasztákat, statikusság elleni védő alátéteket finanszírozzuk ebből.

Kockázatmenedzsment

Emberi tényezők:

Betelt napirend: Teendők felhalmozódása, magánéleti események, iskolai követelmények.

Egészségügyi problémák: betegségek

A felszerelés megsérülése helytelen kezelés esetén

Felszerelés meghibásodása: Számítógépek, telefonok